UMOWA  NR  INO.272.13.U.17

o wykonanie prac projektowych

zawarta  w  dniu …………………… r. w  Nowinach  pomiędzy:

Gminą Sitkówka – Nowiny mającą swoją siedzibę w Nowinach, przy ul. Białe Zagłębie 25, zwaną  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną w   osobie:

- Pan Sebastian Nowaczkiewicz		                	 -   Wójt  Gminy

a

…………………. reprezentowany przez ………………………………. zwanym w dalszej  treści  umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty cenowej Wykonawcy,                        z dnia……………….. w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1

- Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowe dla zadania pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie” składającej się z następujących części:

- „Zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej”.

- „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenach inwestycyjnych przy                       ul. Przemysłowej”.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do terenów inwestycyjnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0377T wraz z włączeniem drogi gminnej”.

stanowiącą  przedmiot  niniejszej umowy.

- Zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje m.in.:

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, niezbędnych do opracowania dokumentacji,

- wykonanie badań geologicznych w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania przedmiotu umowy wraz z wynikami w dwóch egzemplarzach,

- opracowanie projektów budowlano – wykonawczych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2013 poz. 1129) w tym informacja BIOZ, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w  pięciu egzemplarzach.

- opracowanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy sporządzić zgodnie                    z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389) w dwóch egzemplarzach,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów w dwóch egzemplarzach,

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- Szczegółowy zakres pełnienia czynności nadzoru autorskiego obejmuje:

- czuwanie w toku realizacji robót budowlano - montażowych zadania nad zgodnością   rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania  zamówienia na wykonawstwo robót budowlano – montażowych zadania, zastosowania   materiałów i urządzeń o parametrach innych lecz nie gorszych niż przedstawione w    dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń.

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót  budowlano-montażowych zadania wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.

- udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub  bezpośrednio na budowie. Strony przyjmują że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych, pisemnie lub telefonicznie zgłaszanych Projektantowi  potrzeb. Zgłoszeń, tych dokonuje, za pośrednictwem Zamawiającego, Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w szczególnie pilnych i ważnych przypadkach, również Kierownik budowy. Każdy pobyt Projektanta na budowie wraz z opisem dokonanych czynności, musi być pisemnie poświadczony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- udział w odbiorze końcowym inwestycji.

- sporządzenie, wspólnie z Kierownikiem budowy, dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej  w toku realizacji robót.

- Za datę rozpoczęcia pełnienia czynności nadzoru autorskiego przez Projektanta w toku realizacji robót, na podstawie opracowanej wg niniejszej umowy dokumentacji projektowej, strony uważać będą:

- dzień podpisania umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych zadania.

- Za datę zakończenie pełnienia czynności nadzoru autorskiego strony uważać będą:

- dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlano-montażowych zadania.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami  współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami                               i normatywami.

- Zamawiający zobowiązuje się, na pisemne zgłoszenie Wykonawcy, udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonywanymi pracami projektowymi, będące                         w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy, w całości ani                   w części.

§ 3

- Strony zobowiązują się do wzajemnego, każdorazowego pisemnego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych występujących podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę:

- do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań lokalizacyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

- do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

- uzyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi pozwolenia na budowę.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca  zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wskazany w § 1 ust 1 pkt 1

i 2  w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wskazany w § 1 ust 1 pkt 3

w terminie do dnia 10 listopada 2017 r.

- Za termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się datę przekazania  Zamawiającemu w jego siedzibie, kompletnej i zgodnie z umową opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzyskania na jego rzecz decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 1.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają na  kwotę:

- brutto: …………. zł (słownie: …………………………………. ),

- netto …………….. zł (słownie: …………………….)

- podatek Vat ………….. zł (słownie zł: ………………………………………………………..)

w tym:

1.1. wynagrodzenie za zadanie określone w § 1 ust. 1 pkt 1

- brutto: ………………….. zł (słownie: ………………………………………………………),

- netto: ……………………… (słownie: ……………………………………………………….),

- podatek Vat: ……………………….. zł (słownie …………………………………………….).

1.2. wynagrodzenie za zadanie określone w § 1 ust. 1 pkt 2

- brutto: ………………….. zł (słownie: ………………………………………………………),

- netto: ……………………… (słownie: ……………………………………………………….),

- podatek Vat: ……………………….. zł (słownie …………………………………………….).

1.3. wynagrodzenie za zadanie określone w § 1 ust. 1 pkt 3

- brutto: ………………….. zł (słownie: ………………………………………………………),

- netto: ……………………… (słownie: ……………………………………………………….),

- podatek Vat: ……………………….. zł (słownie …………………………………………….).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust.1 będzie płatne dla Wykonawcy w dwóch etapach dla każdego zadania odrębnie:

ETAP 1 –  90% wartości kwoty o której mowa w  § 5 ust.1 w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.

ETAP 2 – 10% wartości kwoty o której mowa § 5 ust.1 w oparciu o protokół odbioru końcowego robót budowlano-montażowych zadania wykonywanego na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

3. Faktury o których mowa w § 5 ust. 1 umowy należy wystawić na Gminę Sitkówka-Nowiny, mającą siedzibę w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, 26-085 Nowiny, posiadającą NIP 959-14-68-922.

4. Faktury  płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturach w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin jej wykonania może ulec przesunięciu o okres wynikający z przerw, na podstawie aneksu do umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 pkt 3  niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania podziałów nieruchomości, uzyskania decyzji środowiskowej i zrid.

§ 7

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości  1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy dla poszczególnej części za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od upływu terminu o którym mowa w § 4 ust 1 lub 2 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienie  od wykonania przedmiotu umowy  przez  Zamawiającego           z  przyczyn,  za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości  20% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu objętego umową, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 1 % wynagrodzenia o którym mowa w § 5 umowy dla poszczególnej części za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad.

- W przypadku wad dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt jej poprawienia w całości pokryje Wykonawca.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami.

§ 9

- Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlano-montażowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 10

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy (jako całość i jako osobne elementy) części będą całkowicie oryginalne i nie będą naruszały praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, w tym jego poszczególne części nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do przedmiot umowy nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

- Prawa autorskie przenosi się na wszelkich znanych polach eksploatacji a zwłaszcza wskazanych w art. 50 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania                        na wykonywanie zależnych praw autorskich przedmiotu umowy, polegających                 na dokonywaniu zmian w projekcie będącym przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w przedmiocie umowy lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do projektu będącego przedmiotem umowy.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z momentem zapłaty wynagrodzenia za I Etap, o którym mowa w § 5 ust 2 umowy.

§ 11

Zmiany  postanowień  niniejszej umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą obu  stron  wyrażoną na  piśmie  pod  rygorem  nieważności  wprowadzonych  zmian.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy    Kodeksu  Cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory  powstałe  na  tle  stosowania  warunków  niniejszej  umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.              W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech   jednobrzmiących  egzemplarzach, z czego  dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                 Zamawiający:

........................................					.......................................